## Slide 1: Qualité et Tests dans les Projets IT
THÈME 10 · PROJET COOPHABITAT
Plan de tests, critères d'acceptation et métriques qualité appliqués à la plateforme de gestion numérique d'une coopérative d'habitat.
GROUPE 11
Abdourahmane Diaw · Coumbel Ka · Ousmane Niang · Hawa Diallo · Abib Traoré
Notes: Présentation du thème 10 : qualité et tests. Fil rouge : la plateforme CoopHabitat.

## Slide 2: Ce que nous allons voir
SOMMAIRE
PARTIE THÉORIQUE
Plan qualité et assurance qualité
Assurance qualité vs contrôle qualité
Normes : ISO 9001 et ISO/IEC 25010
Stratégies de tests, de l'unitaire à la recette
TDD et BDD
PARTIE PRATIQUE — CoopHabitat
Plan de tests de la plateforme
Caractéristiques ISO/IEC 25010 prioritaires
Definition of Ready et Definition of Done
Cas de tests fonctionnels
Métriques qualité et non-conformités
Notes: Deux volets : la théorie de la qualité et des tests, puis son application à CoopHabitat.

## Slide 3: Le plan qualité du projet
PARTIE THÉORIQUE · 1
Objectifs qualité
Niveau de qualité attendu, traduit en exigences vérifiables
Normes et standards
Référentiels retenus : ISO 9001, ISO/IEC 25010
Rôles et responsabilités
Qui conçoit, teste, valide et signe la recette
Activités AQ et CQ
Revues, audits, tests et inspections planifiés
Critères d'acceptation
Definition of Ready, Definition of Done, critères de recette
Métriques et suivi
Indicateurs, seuils et rapport de non-conformités
Le plan qualité est un document vivant, mis à jour à chaque sprint.
Notes: Le plan qualité fixe le niveau de qualité attendu et la façon de le garantir et de le vérifier.

## Slide 4: Assurance qualité vs contrôle qualité
PARTIE THÉORIQUE · 2
Assurance qualité (AQ)
Prévenir : bien faire dès le départ
Agit sur le processus
Préventive, tout au long du projet
Ex. : revues de code, Definition of Done, intégration continue
Contrôle qualité (CQ)
Détecter : vérifier le produit livré
Agit sur le produit
Détective, sur les livrables
Ex. : exécution des tests, inspection des PDF, rapport de non-conformités
L'AQ évite que les défauts apparaissent ; le CQ vérifie ceux qui sont passés entre les mailles.
Notes: AQ agit sur le processus pour prévenir ; CQ agit sur le produit pour détecter.

## Slide 5: Normes : ISO 9001 et ISO/IEC 25010
PARTIE THÉORIQUE · 3
ISO 9001
Système de management de la qualité : maîtrise des processus, amélioration continue, satisfaction du client.
Inspire notre assurance qualité
ISO/IEC 25010
Modèle de qualité du produit logiciel : huit caractéristiques pour décider quoi vérifier.
Guide notre contrôle qualité
Les 8 caractéristiques de qualité (ISO/IEC 25010)
Adéquation fonctionnelle
Efficacité de performance
Compatibilité
Facilité d'utilisation
Fiabilité
Sécurité
Maintenabilité
Portabilité
Notes: ISO 9001 porte sur le système de management ; ISO/IEC 25010 sur la qualité du produit logiciel.

## Slide 6: Stratégies de tests : la pyramide
PARTIE THÉORIQUE · 4
Recette (UAT)
Recette (UAT)
Validation par les utilisateurs métier, selon les critères d'acceptation
Système
Système
Parcours de bout en bout sur un environnement complet
Intégration
Intégration
Interfaces entre modules : API, base de données, services externes
Unitaires
Unitaires
Plus petites unités de code : rapides, nombreuses, automatisées
Plus on monte : moins de tests, plus lents, plus coûteux.
Notes: Beaucoup de tests unitaires rapides à la base, peu de tests de recette lents et coûteux au sommet.

## Slide 7: TDD et BDD
PARTIE THÉORIQUE · 5
Red
Écrire un test qui échoue
→
Green
Écrire le code minimal pour le faire passer
→
Refactor
Améliorer le code, tests toujours verts
BDD : parler le langage du métier
Scénarios écrits en langage naturel (Gherkin)
Lisibles par le Trésorier comme par les développeurs
Chaque scénario devient un test automatisé
Exemple BDD — CoopHabitat
Fonctionnalité : Rappel
Scénario : rappel à J-3
Étant donné un membre
dont l'échéance est
dans 3 jours
Quand la tâche de rappel
s'exécute
Alors un SMS et un e-mail
sont envoyés au membre
Notes: TDD : on écrit le test avant le code. BDD : on décrit le comportement en langage naturel.

## Slide 8: Plan de tests de CoopHabitat
PARTIE PRATIQUE · 1
Niveau | Périmètre CoopHabitat | Outils | Critère de sortie
Unitaires | Services Spring Boot (pénalités, solde) et composants Angular | JUnit 5, Mockito, Jasmine / Karma | Couverture ≥ 60 %, tests verts en intégration continue
Intégration | API REST ↔ PostgreSQL, JWT, callbacks Wave / SendFlash, PDF Jasper | Spring Boot Test, base de test, Postman | Endpoints Swagger validés, aucune anomalie bloquante
Système | Parcours inscription → cotisation → reçu → solde | Scénarios sur l'environnement de recette | Tous les parcours critiques passent
Recette (UAT) | Président, Trésorier, Secrétaire et échantillon de membres | Cahier de recette, critères d'acceptation | PV de recette signé par le Trésorier (PO)
Notes: Quatre niveaux de tests, chacun avec ses outils et son critère de sortie.

## Slide 9: ISO/IEC 25010 : nos priorités
PARTIE PRATIQUE · 2
Caractéristique | Exigence CoopHabitat | Moyen de vérification
Adéquation fonctionnelle | Soldes, pénalités de retard et reçus exacts | Tests unitaires, cas CT-01 à CT-04
Fiabilité | Aucun paiement perdu ou dupliqué malgré la latence des callbacks | Tests d'intégration sandbox, mécanisme de Retry
Sécurité | JWT, accès selon le rôle, protection des données des membres | Tests d'accès par rôle (CT-05), audit avant production
Facilité d'utilisation | Mobile-first, utilisable par des membres peu familiers du numérique | Recette avec un échantillon de membres
Compatibilité | Mode offline partiel (Service Worker), navigateurs mobiles | Tests de consultation hors ligne
Maintenabilité | Code SOLID, couverture ≥ 60 % | Revue de code, rapport de couverture
Notes: Six caractéristiques retenues parmi les huit, avec le moyen de vérification associé.

## Slide 10: DoR et DoD : critères d'acceptation
PARTIE PRATIQUE · 3
Definition of Ready
Une User Story entre dans un sprint si…
Elle est formulée « En tant que… je veux… afin de… »
Ses critères d'acceptation sont écrits et validés par le PO
Elle est estimée en points par l'équipe
Ses dépendances sont identifiées (ex. sandbox Wave)
Les règles de gestion et maquettes sont disponibles
Definition of Done
Une User Story est terminée si…
Le code est relu et fusionné dans develop
Les tests unitaires passent, couverture ≥ 60 %
Les tests d'intégration passent en intégration continue
L'endpoint est documenté dans Swagger (OpenAPI 3.0)
Le PO a validé les critères d'acceptation en recette
Notes: La Definition of Ready protège l'entrée dans le sprint, la Definition of Done protège la sortie.

## Slide 11: Cas de tests fonctionnels
PARTIE PRATIQUE · 4
ID | Exigence | Scénario | Résultat attendu
CT-01 | Paiement de cotisation | Membre actif, échéance due : paiement Mobile Money (sandbox) | Paiement enregistré, solde mis à jour, reçu PDF généré
CT-02 | Échec du paiement | La sandbox renvoie une erreur pendant le paiement | Statut « en attente », aucun reçu, nouvelle tentative possible
CT-03 | Pénalité de retard | Échéance dépassée de 10 jours, taux configuré | Pénalité calculée et ajoutée au solde dû
CT-04 | Rappel J-3 | Échéance dans 3 jours : exécution de la tâche planifiée | SMS et e-mail envoyés, une seule fois
CT-05 | Contrôle d'accès | Un utilisateur « Membre » appelle le rapport financier | Accès refusé (HTTP 403)
CT-07 | PV d'attribution | Attribution d'un lot validée | PV PDF généré, bénéficiaire notifié, lot « attribué »
Notes: Six des sept cas de tests du plan : paiement, échec, pénalité, rappel, accès par rôle, PV d'attribution.

## Slide 12: Métriques qualité du Sprint 3
PARTIE PRATIQUE · 5
64 %
Couverture de tests
cible ≥ 60 % — atteint
0
Anomalie bloquante
cible 0 — atteint
1
Anomalie majeure ouverte
cible ≤ 2 — atteint
92 %
Réussite des tests de recette
cible ≥ 95 % — à améliorer
Lecture : cinq indicateurs sur six atteignent leur cible, et les 3 anomalies mineures ouvertes restent sous le seuil de 5. Le taux de réussite de recette est le point d'attention : il renvoie à la non-conformité NC-03.
Notes: Cinq indicateurs sur six atteignent leur cible ; le taux de réussite de recette est le point d'attention.

## Slide 13: Rapport de non-conformités
PARTIE PRATIQUE · 6
ID | Description | Sévérité | Action corrective | Statut
NC-01 | Latence des callbacks Wave Sandbox : paiements confirmés avec retard (risque R2) | Majeure | Mécanisme de Retry et statut « en attente » | Corrigée
NC-02 | Pénalité de retard mal arrondie en fin de mois | Mineure | Règle d'arrondi ajoutée aux critères d'acceptation + test unitaire | Corrigée
NC-03 | Reçu PDF affichant le solde avant paiement | Majeure | Inverser l'ordre mise à jour du solde / reçu + test CT-01 | En cours
NC-04 | Libellé de statut des lots non traduit sur mobile | Mineure | Compléter le fichier de traductions | Ouverte
Notes: Quatre non-conformités : deux corrigées, une en cours, une ouverte.

## Slide 14: Ce qu'il faut retenir
SYNTHÈSE
La qualité se prépare
AQ en amont sur le processus, CQ en aval sur le produit : les deux sont nécessaires.
Tester à chaque niveau
Beaucoup de tests unitaires, la recette par les utilisateurs métier.
DoR et DoD
Des critères d'acceptation écrits avant l'estimation évitent la plupart des non-conformités.
Mesurer honnêtement
Un indicateur sous sa cible est une information utile, pas un échec à masquer.
Notes: Quatre messages à retenir.

## Slide 15: Merci de votre attention
Des questions ?
GROUPE 11
Abdourahmane Diaw · Coumbel Ka · Ousmane Niang · Hawa Diallo · Abib Traoré
Notes: Place aux questions.