## Slide 1: Gouvernance, Cadres de Référence et Certifications
THÈME 11 · PROJET COOPHABITAT
PMBOK, PRINCE2, ITIL et PMO : quel cadre de gouvernance pour la plateforme de gestion numérique d'une coopérative d'habitat ?
GROUPE 11
Abdourahmane Diaw · Coumbel Ka · Ousmane Niang · Hawa Diallo · Abib Traoré
Notes: Thème 11 : les grands référentiels de gestion de projet et le choix d'une gouvernance adaptée à CoopHabitat.

## Slide 2: Ce que nous allons voir
SOMMAIRE
PARTIE THÉORIQUE
PMBOK : processus et domaines de connaissance
PRINCE2 : principes, thèmes, processus
ITIL : gestion des services IT
Le rôle du PMO
Certifications : PMP, CAPM, PRINCE2, PSM
PARTIE PRATIQUE — CoopHabitat
Étude comparative des référentiels
Nos contraintes et la recommandation
Comité de pilotage : qui fait quoi
Cartographie PMBOK de notre projet
Notes: Cinq notions théoriques, puis leur application à CoopHabitat.

## Slide 3: PMBOK : processus et connaissances
PARTIE THÉORIQUE · 1
Initialisation
Planification
Exécution
Surveillance et maîtrise
Clôture
10 domaines de connaissance
Intégration
Périmètre
Échéancier
Coûts
Qualité
Ressources
Communication
Risques
Approvisionnements
Parties prenantes
Version 6e édition : 5 groupes de processus × 10 domaines (49 processus). La 7e édition s'organise autour de principes et de domaines de performance.
Notes: Le PMBOK croise cinq groupes de processus et dix domaines de connaissance.

## Slide 4: PRINCE2 : principes, thèmes, processus
PARTIE THÉORIQUE · 2
7 principes
Ce qui guide les décisions
Justification économique continue
Tirer les leçons de l'expérience
Rôles et responsabilités définis
Gestion par séquences (étapes)
Gestion par exception
Orientation produits
Adaptation au projet
7 thèmes
Ce qu'il faut gérer en continu
Business case
Organisation
Qualité
Plans
Risques
Changement
Progression
7 processus
Le cycle de vie du projet
Préparer le projet
Diriger le projet
Initialiser le projet
Contrôler une séquence
Gérer la livraison des produits
Gérer une limite de séquence
Clore le projet
Notes: PRINCE2 est une méthode structurée, centrée sur la justification économique et la gestion par étapes.

## Slide 5: ITIL : gestion des services IT
PARTIE THÉORIQUE · 3
Chaîne de valeur du service : 6 activités
Planifier
Améliorer
Impliquer
Concevoir et faire la transition
Obtenir ou construire
Fournir et soutenir
7 principes directeurs
Se concentrer sur la valeur
Partir de l'existant
Progresser par itérations avec retours
Collaborer et favoriser la visibilité
Penser et travailler de façon globale
Rester simple et pratique
Optimiser et automatiser
Ce qu'ITIL apporte à CoopHabitat
Gestion des incidents de paiement
Gestion des demandes de changement
Support aux demandes des membres
ITIL gère les services en exploitation, pas les projets.
Notes: ITIL gère les services en exploitation. Il devient utile après la mise en production de CoopHabitat.

## Slide 6: Le rôle du PMO
PARTIE THÉORIQUE · 4
PMO de soutien
Fournit modèles, bonnes pratiques et formation : un rôle de conseil.
PMO de contrôle
Vérifie la conformité aux méthodes et aux standards : audits et revues.
PMO directif
Prend directement en charge la conduite des projets.
Fonctions d'un PMO
Standardiser les méthodes et les modèles
Soutenir et former les chefs de projet
Consolider le reporting
Arbitrer et partager les ressources
Capitaliser les leçons apprises
Notes: Un PMO peut soutenir, contrôler ou diriger les projets, selon l'organisation.

## Slide 7: Certifications professionnelles
PARTIE THÉORIQUE · 5
CAPM
PMI
Profil visé
Débutants en gestion de projet
Pour nous
Premier pas réaliste à notre niveau, vocabulaire PMBOK
PMP
PMI
Profil visé
Chefs de projet expérimentés (expérience requise)
Pour nous
Objectif à moyen terme, après quelques années de pratique
PRINCE2
Foundation / Practitioner · PeopleCert
Profil visé
Projets à gouvernance formelle
Pour nous
Utile en organisation structurée ; Foundation sans prérequis
PSM
Scrum.org
Profil visé
Scrum Masters et équipes agiles
Pour nous
Cohérent avec notre pratique de Scrum (Thème 4)
Notes: Quatre certifications courantes, du niveau débutant au niveau expérimenté.

## Slide 8: Quel référentiel pour quel projet ?
PARTIE PRATIQUE · 1
Référentiel | Nature et structure | Quand l'utiliser | Pertinence pour CoopHabitat
PMBOK (PMI) | Guide de connaissances : 5 groupes de processus, 10 domaines (6e édition) | Tout type de projet : langage commun et boîte à outils | Vocabulaire et cartographie de nos livrables
PRINCE2 | Méthode : 7 principes, 7 thèmes, 7 processus | Gouvernance formelle, business case à justifier | Comité de pilotage, gestion par étapes et par exception, en version allégée
ITIL | Bonnes pratiques de gestion des services IT | Exploitation après la mise en production | Incidents de paiement et demandes des membres
Scrum (Agile) | Cadre de livraison itératif (Thème 4) | Besoins évolutifs, livraisons fréquentes | Pilote déjà notre développement
Notes: Chaque référentiel répond à une question différente : savoir, gouverner, exploiter, livrer.

## Slide 9: Nos contraintes de gouvernance
PARTIE PRATIQUE · 2
Équipe réduite
Une équipe de développement de petite taille
Bureau bénévole
Président, Trésorier et Secrétaire disponibles par intermittence
Budget limité
58 000 € et un hébergement gratuit
Exigences évolutives
Un cahier des charges précisé en cours de projet
Transparence et traçabilité
Décisions, PV et comptes consultables par tous les membres
Notes: Cinq contraintes du projet CoopHabitat qui orientent le choix du cadre.

## Slide 10: Recommandation : un modèle hybride
PARTIE PRATIQUE · 3
LIVRAISON
Scrum
Absorbe les exigences évolutives (Thèmes 3 et 4)
GOUVERNANCE
PRINCE2 allégé
Business case, comité de pilotage, gestion par étapes et par exception : au-delà de ±10 % sur délai ou coût, escalade au comité
CONNAISSANCES
PMBOK
Vocabulaire commun et grille de cartographie de nos livrables
EXPLOITATION
ITIL allégé
Gestion des incidents de paiement et des changements après la mise en production
Pas de PMO dédié : un « PMO léger » tenu par le chef de projet et le Secrétaire (registre des risques, tableau de bord, modèles, archivage).
Notes: Nous combinons Scrum, un PRINCE2 allégé, le PMBOK comme vocabulaire et un ITIL allégé après le lancement.

## Slide 11: Comité de pilotage : qui fait quoi
PARTIE PRATIQUE · 4
Rôle PRINCE2 | Titulaire CoopHabitat | Responsabilité
Executive (sponsor) | Président | Garant du business case, décide en dernier ressort
Senior User | Trésorier (Product Owner) | Représente les besoins des utilisateurs, valide les livrables
Senior Supplier | Lead développeur | Garantit la faisabilité technique et la capacité de l'équipe
Project Manager | Chef de projet | Pilote au quotidien et produit les rapports
Assurance projet | Secrétaire | Vérifie la conformité aux décisions d'AG et la traçabilité
Ces rôles recoupent la matrice RACI du Thème 8 : un seul « A » par décision.
Notes: Les rôles PRINCE2 du comité de direction du projet sont tenus par les acteurs de la coopérative et de l'équipe.

## Slide 12: Cartographie PMBOK : les processus
PARTIE PRATIQUE · 5
Initialisation
Charte de projet (2)
Parties prenantes (2)
Planification
WBS, Gantt, PERT (5)
CBS et budget (7)
Registre des risques (6)
RACI (8)
Plan de communication (9)
Plan de tests (10)
Exécution
Sprints de développement (4)
Développement d'équipe (8)
Communication (9)
Exécution des tests (10)
Surveillance et maîtrise
EVM, CPI / SPI (7)
Rapports d'avancement (9)
Suivi des risques (6)
Métriques qualité (10)
Comité de pilotage (11)
Clôture
Rapport de clôture (12)
Passation (12)
Retour d'expérience (12)
Entre parenthèses : le numéro du thème du portfolio.
Notes: Nos livrables couvrent les cinq groupes de processus.

## Slide 13: Cartographie PMBOK : les domaines
PARTIE PRATIQUE · 6
Intégration
Charte, comité de pilotage, changements de périmètre
Thèmes 2, 11
Périmètre
WBS, Product Backlog MoSCoW
Thèmes 4, 5
Échéancier
Gantt, PERT, chemin critique
Thème 5
Coûts
CBS, EVM, EAC / VAC
Thème 7
Qualité
Plan de tests, DoR / DoD, ISO 25010
Thème 10
Ressources
RACI, leadership, développement d'équipe
Thème 8
Communication
Plan, rapports, tableau de bord
Thème 9
Risques
Registre, matrice P × I, contingence
Thème 6
Approvisionnements
Wave / SendFlash, hébergeur
Thèmes 6, 11
Parties prenantes
Matrice pouvoir / intérêt, attentes
Thèmes 2, 9
Notes: Chaque domaine de connaissance correspond à un ou deux thèmes du portfolio ; les approvisionnements sont le point le plus faible.

## Slide 14: Ce qu'il faut retenir
SYNTHÈSE
Aucun cadre en entier
Un référentiel est une boîte à outils, pas une méthode à appliquer telle quelle.
Trois questions différentes
PMBOK : savoir. PRINCE2 : gouverner. ITIL : exploiter.
Un modèle hybride allégé
Scrum, PRINCE2 allégé, PMBOK en vocabulaire, ITIL après le lancement.
Un portfolio cohérent
Nos livrables couvrent les 5 groupes de processus ; le point faible : les approvisionnements.
Notes: Quatre messages à retenir.

## Slide 15: Merci de votre attention
Des questions ?
GROUPE 11
Abdourahmane Diaw · Coumbel Ka · Ousmane Niang · Hawa Diallo · Abib Traoré
Notes: Place aux questions.