## Slide 1
THÈME 2
Cadrage et Initialisation
du Projet
Cas pratique : CoopHabitat — Gestion numérique d'une coopérative d'habitat
GROUPE 11: Coumbel Ka, Abdourahmane Diaw, Ousmane Niang, Hawa Diallo, Abib Traore
Spring Boot · Angular · PostgreSQL · Jasper Reports

## Slide 2
SOMMAIRE
Ce que nous allons voir
01
Partie théorique
Charte, faisabilité, besoins, cahier des charges, parties prenantes
02
Cas pratique : CoopHabitat
Contexte métier et objectifs pédagogiques du projet fil rouge
03
Cahier des charges fonctionnel
Fonctionnalités clés, contraintes, livrables et critères de réussite
04
Travail pratique
Charte, matrice des parties prenantes, contraintes & hypothèses
2

## Slide 3
01
Partie théorique
Les fondamentaux du cadrage de projet

## Slide 4
PARTIE THÉORIQUE
La charte de projet : contenu et rôle
Document fondateur qui autorise formellement l'existence du projet et donne au chef de projet le mandat pour mobiliser les ressources.
Objet et justification
Pourquoi le projet existe et le besoin métier auquel il répond
Objectifs SMART
Résultats attendus, mesurables et bornés dans le temps
Périmètre (scope)
Ce qui est inclus / exclu du projet
Parties prenantes clés
Sponsor, chef de projet, équipe, bénéficiaires
Ressources & budget global
Enveloppe estimée et moyens alloués
Risques majeurs & contraintes
Premiers risques identifiés et limites connues
Son rôle
Légitimer le projet et son chef de projet
Servir de référence pour tout le cycle de vie
Arbitrer les décisions liées au périmètre
Aligner sponsor et équipe sur une vision commune
4

## Slide 5
PARTIE THÉORIQUE
Étude de faisabilité technique et financière
Faisabilité technique
Compétences et outils disponibles dans l'équipe
Technologies existantes et leur maturité
Contraintes d'intégration et d'infrastructure
Risques techniques identifiables en amont
Faisabilité financière
Budget disponible vs coûts estimés
Retour sur investissement attendu
Coûts récurrents (hébergement, licences)
Marges de sécurité et financements possibles
5

## Slide 6
PARTIE THÉORIQUE
Expression des besoins et recueil des exigences
1
Identifier les acteurs
Qui utilise ou est impacté par le système
2
Recueillir les besoins
Entretiens, ateliers, observation du terrain
3
Formaliser les exigences
Fonctionnelles et non-fonctionnelles
4
Prioriser et valider
Avec les parties prenantes clés
Distinction clé : les exigences fonctionnelles décrivent ce que le système doit faire (ex. calcul des pénalités de retard), tandis que les exigences non-fonctionnelles décrivent comment il doit le faire (sécurité, performance, ergonomie mobile).
6

## Slide 7
PARTIE THÉORIQUE
Rédaction d'un cahier des charges
Un cahier des charges structure les exigences en un document contractuel entre le client et l'équipe projet.
Contexte & objectifs
Présentation du projet et de sa finalité
Périmètre fonctionnel
Fonctionnalités attendues, détaillées par module
Exigences non-fonctionnelles
Sécurité, performance, ergonomie, disponibilité
Contraintes techniques
Technologies imposées, intégrations, hébergement
Livrables & jalons
Ce qui sera fourni et à quelle échéance
Critères de recette
Conditions de validation et d'acceptation
7

## Slide 8
PARTIE THÉORIQUE
Matrice des parties prenantes (pouvoir / intérêt)
Tenir informé
Intérêt élevé, pouvoir faible
Membres bénéficiaires
Gérer de près
Intérêt et pouvoir élevés
Président, Trésorier
Suivi minimal
Intérêt et pouvoir faibles
Fournisseurs ponctuels
Satisfaire
Pouvoir élevé, intérêt faible
Autorités administratives
Intérêt →
Pouvoir →
Pourquoi cette matrice ?
Classer les parties prenantes selon leur influence et leur implication
Adapter la stratégie de communication à chaque profil
Anticiper les résistances et sécuriser les soutiens
8

## Slide 9
02
Cas pratique : CoopHabitat
Gestion numérique d'une coopérative d'habitat

## Slide 10
PARTIE PRATIQUE
CoopHabitat — Présentation du cas
Contexte
Au Sénégal, les coopératives d'habitat permettent aux fonctionnaires et travailleurs du secteur formel d'accéder au logement. Leur gestion repose encore sur des assemblées physiques, des carnets papier et des trésoriers surchargés, sans visibilité pour les membres sur leurs cotisations.
Le problème
Litiges fréquents sur l'attribution des lots
Retards de cotisation mal suivis
Gestion des fonds peu transparente
Stack technique conseillée
Spring Boot
Back-end & API REST
Angular
Front-end responsive
PostgreSQL
Base de données
Jasper Reports
Rapports & reçus PDF
10

## Slide 11
PARTIE PRATIQUE
La solution numérique attendue
Une plateforme transparente pour digitaliser les cotisations, automatiser les rappels, gérer les attributions et publier les comptes à tous les membres.
Cotisations digitalisées
Suivi en temps réel, paiement Mobile Money
Rappels automatiques
Notifications avant chaque échéance
Attribution des lots
Workflow transparent et auditable
Comptes publiés
Transparence financière pour tous les membres
11

## Slide 12
PARTIE PRATIQUE
Objectifs pédagogiques
Compétence 1
Gestion des membres & cotisations
Implémenter le suivi des membres avec calcul automatique des intérêts de retard et des rappels
Compétence 2
Gestion des lots
Concevoir un module d'attribution des terrains/logements, avec workflow transparent et auditable
Compétence 3
Espace membre personnalisé
Développer un espace affichant en temps réel cotisations, calendrier des paiements et documents
12

## Slide 13
PARTIE PRATIQUE
Cahier des charges fonctionnel (1/2)
Gestion des membres
Inscription, numéro d'adhérent, type (fondateur, ordinaire, bénéficiaire), statut actif/suspendu
Plan de cotisation
Montant mensuel, date d'échéance, pénalités de retard configurables
Suivi des paiements
Saisie manuelle ou via Mobile Money, reçu automatique, solde cumulé par membre
Gestion des lots
Terrains/logements : superficie, localisation GPS, statut disponible/attribué/litigieux
13

## Slide 14
PARTIE PRATIQUE
Cahier des charges fonctionnel (2/2)
Workflow d'attribution
Tirage au sort ou commission, PV d'attribution, notification aux membres
Espace comptable
Budget prévisionnel, dépenses réelles, trésorerie disponible, rapport semestriel
Assemblée générale numérique
Convocations, ordre du jour, délibérations, comptes rendus publiés
Rôles
Président, Trésorier, Secrétaire, Membre
14

## Slide 15
PARTIE PRATIQUE
Contraintes transversales obligatoires
Sécurité
Authentification JWT avec gestion des rôles (admin, utilisateur, agent...)
API documentée
API REST documentée via Swagger / OpenAPI 3.0
Mobile-first
Responsive design + mode offline partiel (Service Worker)
Paiements & séquestre
Wave / SendFlash sandbox, reçu PDF automatique, fonds commun visible par tous
15

## Slide 16
PARTIE PRATIQUE
Livrables attendus
Code source versionné (branches feature, develop, main)
README.md détaillé : installation, variables d'environnement
Documentation UML : cas d'utilisation, classes, séquences
Collection Postman ou fichier OpenAPI (swagger.json)
Tests unitaires (≥ 60 % couverture) + tests d'intégration
Application déployée sur un cloud gratuit
Présentation orale de 10 min (5 min démo + 5 min questions)
16

## Slide 17
PARTIE PRATIQUE
Critères de réussite
1
Le tableau de bord trésorier affiche en temps réel membres à jour, en retard et trésorerie disponible
2
Un rappel automatique (SMS/e-mail) est envoyé 3 jours avant l'échéance de cotisation
3
Le workflow d'attribution génère un PV PDF signé numériquement et notifie le bénéficiaire
4
L'espace membre affiche l'historique complet des paiements et le solde restant dû
5
Les rapports financiers sont exportables en PDF et Excel
6
Le code respecte les principes SOLID et est couvert à ≥ 60 % par des tests
17

## Slide 18
À RÉALISER EN ATELIER
Travail pratique à réaliser
Rédiger la charte de projet
Pour le cas CoopHabitat : objet, objectifs, périmètre, parties prenantes
Construire la matrice des parties prenantes
Positionner Président, Trésorier, membres, autorités selon pouvoir/intérêt
Identifier contraintes et hypothèses
Techniques, financières, réglementaires et organisationnelles du projet
18