## Slide 1
THÈME 3
Cycle en V et Waterfall
Méthodes classiques de gestion de projet IT
Expertise en Gestion de Projet Informatique Avancée
GROUPE 11: Coumbel Ka, Abdourahmane Diaw, Ousmane Niang, Hawa Diallo, Abib Traore

## Slide 2
PARTIE 1
Fondements Théoriques
Comprendre la structure séquentielle

## Slide 3
FONDEMENTS THÉORIQUES
Modèle Waterfall (Cascade)
Le modèle en cascade est une approche linéaire où chaque phase dépend de l'achèvement de la précédente.
Exigences: Recueil complet des besoins.
Conception: Architecture et spécifications.
Mise en œuvre: Développement du code.
Validation: Tests finaux et conformité.
Maintenance: Support post-déploiement.
Exigences
Conception
Développement
Tests
Déploiement
Gestion de Projet — Cycle en V et Waterfall
3

## Slide 4
FONDEMENTS THÉORIQUES
Le Cycle en V : la Qualité d'Abord
Évolution du Waterfall, il lie chaque phase de conception à une phase de test correspondante.
Branche Descendante: Définition (Besoins & Architecture).
Pointe du V: Réalisation (Codage).
Branche Ascendante: Vérification (Tests Unitaires → Intégration → Recette).
Analyse Besoins
Tests Acceptation
Analyse Système
Tests Système
Conception Logicielle
Tests Intégration
Conception Module
Tests Unitaires
Codage
Gestion de Projet — Cycle en V et Waterfall
4

## Slide 5
FONDEMENTS THÉORIQUES
Avantages et Limites
Avantages
Structure claire, jalons bien définis, facilité de gestion budgétaire, traçabilité rigoureuse des livrables.
Limites
Effet tunnel, rigidité face au changement, découverte tardive des bugs d'intégration, risque élevé sur le long terme.
Gestion de Projet — Cycle en V et Waterfall
5

## Slide 6
FONDEMENTS THÉORIQUES
Gestion des Exigences
Spécifications
Transformer les besoins métiers en documents contractuels non ambigus avant le code.
Traçabilité
Garantir que chaque test valide une exigence spécifique (Matrice de traçabilité).
Domaines
Idéal pour le spatial, le médical, ou les ERP où la sécurité et les coûts de changement sont critiques.
Gestion de Projet — Cycle en V et Waterfall
6

## Slide 7
FONDEMENTS THÉORIQUES
Waterfall vs Cycle en V
Critère | Waterfall (Cascade) | Cycle en V
Tests | Phase finale unique | Anticipés dès la conception
Risque | Très élevé (découverte tardive) | Modéré (validation croisée)
Complexité | Projets simples et courts | Projets complexes, multi-modules
Documentation | Séquentielle | Exhaustive et liée aux tests
Gestion de Projet — Cycle en V et Waterfall
7

## Slide 8
PARTIE 2
Cas Pratique — CoopHabitat
Digitalisation d'une coopérative d'habitat au Sénégal

## Slide 9
CAS PRATIQUE — COOPHABITAT
Plan de Projet (Waterfall)
M1 : Analyse
Besoins membres & cotisations
M2 : Conception
UML & Modèle Jasper
M3 : Dev
Spring Boot / Angular
M4 : Tests
Recette & Wave Sandbox
M5 : Déploiement
Cloud & Démo Live
Gestion de Projet — Cycle en V et Waterfall
9

## Slide 10
CAS PRATIQUE — COOPHABITAT
Entrées / Sorties par Phase
Phase | Entrées (Inputs) | Sorties (Livrables)
Analyse | Note de cadrage CoopHabitat | Cahier des charges (SRS)
Conception | SRS validé | Diagrammes UML & API Specs
Développement | Dossier de conception | Code source (Git) & JAR
Validation | Code & Plan de tests | Rapport de tests (CCT)
Déploiement | JAR validé | App Live & Documentation
Gestion de Projet — Cycle en V et Waterfall
10

## Slide 11
CAS PRATIQUE — COOPHABITAT
Analyse des Risques (Effet Tunnel)
Chart: 
| Inadéquation Besoins | Bugs d'Intégration Tardifs | Dérive budgétaire
Probabilité | 85 | 70 | 45
Risque Total = Σ ( Pᵢ × Iᵢ ) pour i = 1 à n
Où P = Probabilité et I = Impact (Conséquence de la rigidité séquentielle)
Gestion de Projet — Cycle en V et Waterfall
11

## Slide 12
Questions et Réponses
Merci pour votre attention.
Projet CoopHabitat | Gestion Digitale | Sénégal